## 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

### 1.1. Общие сведения о проекте

Проект предусматривает строительство и запуск многофункционального комплекса G-S Plaza «Жемчужина» в Московском районе г. Минска (пер. Софьи Ковалевской, 48). Объект будет включать:

Гостиница будет 8-ми этажной, категория – «★★★★», вместимость

- 68-номерную гостиницу категории 4★,

- Два ресторана (китайская и европейская кухня (китайский ресторан 100 мест),

- СПА-комплекс с бассейном, сауной и двумя массажными кабинетами,

- Конгресс-зал на 300 мест и три дополнительные конференц-зоны,

- Бизнес-центр с офисными помещениями общей площадью 9 555 м²,

- Торговые помещения (два блока по 95 м² под кафе/ритейл на первом этаже).

Проект реализуется ООО «СИГИКОП Девелоп» и нацелен на удовлетворение растущего спроса на качественные гостиничные и деловые услуги в Минске со стороны:

- туристов из России и Китая,

- корпоративных клиентов (в т.ч. компаний, переносящих офисы в Беларусь),

- организаторов MICE-мероприятий (конгрессы, выставки, корпоративы).

### 1.2. Текущий статус

На момент декабря 2025 г.:

- комплекс ещё не введён в эксплуатацию,

- все функциональные зоны — на этапе завершения строительства и подготовки к открытию,

- разрешительная документация (в т.ч. уведомление о начале гостиничной деятельности, СЭС, МЧС) — в процессе оформления,

- получение официальной классификации «4 звезды» запланировано на I квартал 2026 г.,

- паспорт готовности – не получен

### 1.3. Ключевые особенности и УТП

G-S Plaza «Жемчужина» позиционируется как премиальный 4★-комплекс с фокусом на MICE и международный гостевой поток, и отличается следующими уникальными торговыми предложениями (УТП):

- Конгресс-зал на 300 мест — один из крупнейших в частном секторе Минска,

- Аутентичная китайская кухня с меню на 3-х языках и возможностью оплаты через Alipay/WeChat Pay,

- Круглосуточная работа лобби-бара и ресторана,

- Наличие мини-баров в номерах всех категории «люкс»,

- Собственная служба безопасности и полный контроль качества сервиса,

- Многоязычный персонал (русский, английский, китайский).

### 1.4. Финансовые показатели (прогноз на 2026–2027 гг.)

| Показатель | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
| Средняя загрузка | 50% | 58% |
| Средний тариф (все категории) | $100/сутки | $102/сутки |
| Выручка от проживания | $1,22 млн | $1,43 млн |
| Выручка от F&B и доп.услуг | $0,31 млн | $0,37 млн |
| Выручка от аренды офисов и ритейла | $0,21 млн | $0,21 млн |
| Общая выручка | $1,74 млн | $2,01 млн |
| Операционные расходы (OPEX) | $0,99 млн | $1,05 млн |
| Чистая прибыль до налогообложения | $0,75 млн | $0,96 млн |

### 1.5. Инвестиции и окупаемость

- Общий объём инвестиций — 26,19 млн USD,

- Источник финансирования — кредит (99,3%) + собственные средства (0,7%),

- Простой срок окупаемости — 7 лет 7 месяцев с момента открытия (май 2026 г.),

- Чистый дисконтированный доход (NPV) — $176,2 тыс.,

- Внутренняя норма доходности (IRR) — 1,57%,

- Индекс рентабельности — 1,01.

Примечание: при консервативном сценарии (загрузка 50–58%) проект является финансово устойчивым и окупаемым. Риски смягчаются гибкой тарифной политикой, MICE-контрактами и диверсификацией доходов (гостиница + аренда + F&B).

### 1.6. Этапы запуска

- Ноябрь 2025 — январь 2026: приёмка объекта, комплектация, IT-инфраструктура,

- Февраль — март 2026: обучение персонала, получение разрешений, тестирование систем,

- Апрель 2026: soft opening (приглашённые гости, партнёры, СМИ),

- Май 2026: официальное открытие.

## 2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА

### 2.1. Инициатор проекта

Инициатором и заказчиком проекта выступает Общество с ограниченной ответственностью «СИГИКОП Девелоп» (ООО «СИГИКОП Девелоп»), зарегистрированное в Республике Беларусь 4 июня 2009 года. Юридический адрес компании: 220014, г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 48, кв. 1.

Компания ведёт деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иными нормативными актами. Основной вид деятельности — строительство, управление и эксплуатация многопрофильных коммерческих объектов, включая гостиницы, офисные и торговые площади.

Проект G-S Plaza «Жемчужина» разрабатывается как стратегическая инвестиция в сферу гостеприимства и деловой недвижимости с целью:

- формирования нового качества сервиса в сегменте премиальных 4★-гостиниц в Минске,

- удовлетворения спроса со стороны международных туристов (в первую очередь из России и Китая),

- развития MICE-инфраструктуры (конгрессы, выставки, корпоративы),

- создания устойчивого источника долгосрочного дохода за счёт диверсифицированной модели: гостиница + аренда + F&B + SPA.

### 2.2. Основная цель проекта

Целью проекта является строительство и ввод в эксплуатацию современного многопрофильного комплекса G-S Plaza «Жемчужина» в Московском районе г. Минска — объекта, отвечающего международным стандартам категории «4 звезды» и ориентированного на:

- гостей из Российской Федерации и Китайской Народной Республики,

- бизнес-клиентов (включая компании, переносящие офисы в Беларусь),

- организаторов MICE-мероприятий (конгрессов, конференций, выставок, корпоративов).

Проект предусматривает создание:

- 68-номерной гостиницы с полным спектром сервисов,

- двух ресторанов (китайская и европейская кухня, 70 посадочных мест),

- СПА-комплекса с бассейном, сауной, двумя массажными кабинетами и тренажёрным залом,

- конгресс-зала на 300 мест и трёх дополнительных конференц-залов,

- офисных помещений общей площадью 9 555 м²,

- торговых помещений (2 блока по 95 м² под кафе/ритейл на 1-м этаже).

Общая площадь комплекса — 22 757 м². Проект расположен в пер. Софьи Ковалевской, д. 48, в Московском районе г. Минска, в зоне активного делового и жилого развития, вблизи станции метро «Михалово».

### 2.3. Миссия и ценности

Миссия G-S Plaza «Жемчужина»:

Обеспечивать высокий уровень комфорта и безопасности для гостей из любой точки мира, объединяя восточное гостеприимство и европейские стандарты сервиса в сердце Минска.

Ключевые ценности:

- Культурная чуткость: обслуживание на 4 языках (русский, белорусский, английский, китайский), адаптация под культурные особенности гостей.

- Технологичность: полная цифровизация процессов (PMS, онлайн-бронирование, электронные замки).

- Устойчивость: энергоэффективные инженерные системы, разделение отходов, рациональное использование ресурсов.

- Безопасность: собственная служба безопасности, видеонаблюдение, круглосуточный контроль.

- Ответственность: соблюдение требований СТБ 2577-2020, прозрачность в коммуникации с гостями и партнёрами.

### 2.4. Уникальные торговые предложения (УТП)

G-S Plaza «Жемчужина» будет выделяться на фоне конкурентов следующими УТП:

- Крупнейший частный конгресс-зал на 300 мест в сегменте 4★ — редкость для частных отелей Минска.

- Аутентичная китайская кухня с меню на 3-з языках и возможностью оплаты через Alipay/WeChat Pay.

- Многоязычный персонал: наличие сотрудников, владеющих китайским языком, на ключевых позициях (ресепшн, F&B).

- Круглосуточная работа лобби-бара и ресторана — редкий формат для отелей Минска.

- Мини-бары во всех номерах.

- Собственная служба безопасности — полный контроль над качеством и реакцией на инциденты.

- Интеграция «под ключ»: проживание + питание + SPA + конференц-зал + офисные площади в одном комплексе.

### 2.5. Этапы реализации

Проект реализуется в четыре фазы (см. «План-календарь.xlsx»):

| Фаза | Срок | Ключевые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| IV. Стратегическая и организационная | Ноябрь — декабрь 2025 г. | Утверждение бюджета, оргструктуры, ТЗ на PMS, договоры с подрядчиками |
| III. Подготовка команды и административные процедуры | Декабрь 2025 — январь 2026 г. | Набор персонала, обучение, настройка PMS, получение санитарных и пожарных разрешений |
| II. Техническая и операционная готовность | Февраль — март 2026 г. | Расстановка мебели, комплектация номеров, тестирование инженерных систем, утверждение SOP |
| I. Финальный этап | Апрель — май 2026 г. | Soft opening (22–28 апреля), финальная уборка, активация рекламных кампаний, официальное открытие — 1 июня 2026 г. |

### 2.6. Юридический статус и разрешительная база

На момент декабря 2025 г. проект находится на этапе подготовки к открытию. В соответствии с «Докумнты управления.xlsx», ведётся работа по получению:

- уведомления о начале гостиничной деятельности,

- санитарно-эпидемиологических заключений (гостиница, ресторан, СПА),

- паспорт готовности,

- заключения МЧС по пожарной безопасности,

- документов для прохождения классификации на категорию «4 звезды».

Все документы запланированы к получению до 30 апреля 2026 г. (см. чек-лист №120 в «Докумнты управления.xlsx»).

## 3. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ

### 3.1. Макроэкономический и туристический контекст Республики Беларусь

Республика Беларусь, расположенная в центре Европы, обладает благоприятным географическим положением: граничит с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Это делает страну естественным транзитным коридором между Востоком и Западом.

В последние годы Беларусь активно развивает туристический потенциал, опираясь на:

- богатое культурно-историческое наследие (более 15 000 объектов культурного значения),

- уникальную природу (национальные парки, озёра, заповедники),

- выгодный безвизовый режим.

С 27 июля 2018 г. введён безвизовый въезд на 30 дней через Национальный аэропорт «Минск» для граждан 74 стран, включая Китай, Россию, страны ЕС, США и страны СНГ. Эта мера значительно усилила туристическую привлекательность страны.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь:

- в 2018 г. Беларусь посетило 4 792 тыс. иностранных граждан, что на 10,7% больше, чем в 2017 г.;

- доля туристов из стран вне СНГ выросла с 8,7% (2015 г.) до 41,6% (2018 г.);

- основными источниками турпотока остаются Россия, а также Китай, Польша, Литва, Латвия, Германия.

Особое внимание уделяется развитию MICE-туризма (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Минск регулярно принимает международные спортивные и деловые события (Чемпионат мира по хоккею 2014 г., Европейские игры 2019 г.), что формирует устойчивый спрос на качественные конференц-площадки и гостиничные услуги.

### 3.2. Конкурентная среда в гостиничном секторе г. Минска

На конец 2025 г. в Минске функционирует 107 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 58% — объекты категории 3–4★.

Ключевые конкуренты в сегменте 4★ и выше:

| Отель | Категория | Номеров | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| DoubleTree by Hilton Minsk | 5★ | 193 | Бренд, международные стандарты, SPA, конференц-залы |
| Crowne Plaza Minsk | 5★ | 115 | Конгресс-центр, корпоративный фокус |
| President-Hotel | 5★ | 154 | Статусный, госприём, близость к центру |
| Minsk Marriott Hotel | 5★ | 217 | Полный сервис, иностранные корпоративные клиенты |
| Victory Hotel (корпуса 1–2) | 4★ | 425+ | Крупнейший номерной фонд, конференц-залы до 500 мест |
| Minsk Hotel | 4★ | 252 | Центр, бизнес-центр, стандартная 4★-инфраструктура |
| Hotel Europe | 4–5★ | 67 | Историческое здание, премиум-локация |

Вывод:
Рынок 4–5★ в Минске насыщен, однако остаётся дефицит качественных объектов с:

- современным дизайном,

- развитой MICE-инфраструктурой (зал на 300+ мест),

- ориентацией на азиатский гостевой поток (меню на мандаринском, Alipay, WeChat Pay).

### 3.3. Ценовой анализ гостиничного рынка (2025 г.)

Средние тарифы в гостиницах 4★ Минска (по данным Booking.com, ProMetr.by, внутренних исследований):

| Категория номера | Средняя цена (USD/сутки) | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Стандарт (1-местный) | $85–95 | $75–105 |
| Стандарт (2-местный) | $95–110 | $85–120 |
| Полулюкс | $115–135 | $105–145 |
| Люкс | $140–180+ | до $220 |

Источник: Анализ 12 отелей категории 4–5★, включая «Викторию», «Minsk Hotel», «President-Hotel».

Рекомендация для G-S Plaza «Жемчужина»: Позиционировать тарифы на уровне $90–165/сутки с гибкостью:

- early-bird скидки (до 15%),

- корпоративные и групповые ставки,

- пакеты «номер + SPA» или «конференция + обед».

### 3.4. Сегментация целевой аудитории

#### 1. Туристы из Российской Федерации

- Объём потока: свыше 200 000 человек в год (2024–2025 гг.).

- Мотивация: транзит, шопинг, бизнес, медицинский туризм.

- Ожидания: соотношение цена/качество, русскоязычный персонал, завтрак «шведский стол».

- Чувствительность к цене: средняя.

#### 2. Гости из Китайской Народной Республики

- Объём потока: растёт на 80%+ ежегодно (благодаря безвизу).

- Мотивация: деловой туризм, MICE, культурно-познавательные туры.

- Ожидания:
– меню на китайском языке,
– оплата через Alipay/WeChat Pay,
– наличие чайника и горячей воды,
– персонал с базовыми знаниями китайского.

- Готовность платить: высокая при соответствии ожиданиям.

#### 3. Белорусские и международные бизнес-гости

- Спрос: стабильный, особенно в условиях переезда российских компаний в Беларусь.

- Требования:
– Wi-Fi,
– бизнес-центр,
– парковка,
– proximity к МКАД/аэропорту.

#### 4. MICE-сегмент (конгрессы, выставки, корпоративы)

- Минск — лидер по MICE в ЕАЭС.

- Средний чек:
– аренда зала — $25–35/место,
– аренда конференц-зала — $30–45/час.

- Наше преимущество: зал на 300 мест + 3 дополнительных зала + ресторан на 70 мест + SPA— уникальное предложение для комплексных мероприятий.

### 3.5. Прогноз загрузки отелей в Минске (2025–2026 гг.)

| Год | Средняя загрузка (все категории) | Загрузка 4–5★ |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 48% | 55% |
| 2024 (оценка) | 50–55% | 60%+ |
| 2025 (прогноз) | 55% | 60–65% (в сезон) |
| 2026 (прогноз) | 58–60% | 65%+ |

Источник: ProMetr.by, отраслевые отчёты, внутренние расчёты.

Рекомендация:
Заложить в бизнес-план:

- 50% загрузку в 2026 г. (год открытия),

- 58% загрузку в 2027 г. (вход в рынок, MICE-контракты).

### 3.6. SWOT-анализ G-S Plaza «Жемчужина»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| • Конгресс-зал на 300 мест — редкость для частного отеля • Китайская кухня + мандаринский язык • Круглосуточный ресторан и лобби-бар • Собственная служба безопасности • Интеграция «гостиница + офисы + ритейл» | • Отсутствие классификации «4★» на старте • Нет опыта работы (новый объект) • Расположение вне центра (Московский район) • Зависимость от внешних подрядчиков (HRS и др.) |
| Возможности | Угрозы |
| • Рост китайского турпотока (+80% ежегодно) • Спрос на MICE-инфраструктуру • Дефицит отелей с азиатской ориентацией • Развитие Московского района (новые ЖК, бизнес-центры) | • Высокая конкуренция (10+ отелей 4–5★) • Макроэкономическая нестабильность • Ужесточение требований классификаторов • Падение покупательской способности гостей |

### 3.7. Выводы и стратегические рекомендации

- G-S Plaza «Жемчужина» конкурентоспособен при условии чёткого позиционирования как «премиум 4★ с MICE- и китайским фокусом».

- УТП — это не просто «ещё один отель», а комплексное решение для:

  - китайских делегаций (кухня, язык, оплата),

  - MICE-организаторов (зал на 300 мест + SPA + питание),

  - бизнес-гостей (офисы, парковка, безопасность).

- Ценовая политика должна быть гибкой, но не дешёвой — акцент на ценности, а не на дискаунтах.

- Первый год (2026) — фокус на soft opening, фам-трипы, корпоративные договоры, чтобы достичь 50% загрузки.

- Ключ к успеху — многоязычность, цифровизация (PMS + OTA), и безупречное исполнение стандартов 4★.

## 4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

### 4.1. Структура и состав услуг

Гостиничный и деловой комплекс G-S Plaza «Жемчужина» представляет собой многофункциональный объект категории 4★, спроектированный для удовлетворения запросов:

- туристов из России и Китая,

- бизнес-гостей,

- организаторов MICE-мероприятий (конгрессы, конференции, выставки, корпоративы).

Комплекс включает следующие функциональные зоны:

#### 1. Гостиница — 68 номеров

- Стандарт (одноместный) — 6 номеров,

- Стандарт (двухместный) — 31 номер,

- Полулюкс — 28 номеров,

- Люкс — 3 номера.

Все номера соответствуют требованиям СТБ 2577-2020 для категории «4 звезды» и оборудованы:

- системой индивидуального климат-контроля,

- телевизором с кабельными и международными каналами,

- высокоскоростным Wi-Fi,

- сейфом,

- феном,

- телефоном,

- мини-баром (в номерах всех категорий).

#### 2. Рестораны и питание

- Ресторан китайской кухни — аутентичное меню с возможностью оплаты через Alipay/WeChat Pay, меню на китайском языке.

- Ресторан европейской кухни — 70 посадочных мест, шведский стол на завтраки, банкетное обслуживание.

- Лобби-бар — круглосуточно, кофе, напитки, лёгкие закуски.

- Room service — 24/7.

#### 3. SPA-комплекс

- Крытый бассейн (18 м),

- Сауна,

- 2 массажных кабинета,

- Тренажёрный зал.

SPA-услуги доступны как гостям отеля, так и внешним клиентам по дневному абонементу.

#### 4. Конференц-инфраструктура

- Конгресс-зал на 300 мест — оснащён современным аудио- и видеооборудованием, системой синхронного перевода,

- 3 дополнительных конференц-зала — вместимостью от 20 до 80 человек,

- Возможность организации кофе-брейков, банкетов, фуршетов.

#### 5. Деловой центр (офисные помещения)

- Общая площадь — 9 555 м²,

- Класс — B+,

- Наземная парковка — 300 мест,

- Высокоскоростной интернет, системы безопасности, климат-контроль.

#### 6. Торговые помещения (1-й этаж, корпус Б)

- 2 блока по 95 м² под кафе/ритейл,

- Возможность аренды или продажи.

### 4.2. Ценовая политика

Цены сформированы на основе анализа рынка Минска (2025 г.), структуры затрат и стратегического позиционирования как «премиум 4★ с MICE- и китайским фокусом».

#### 4.2.1. Проживание

| Категория номера | Базовая ставка (USD/сутки) | Гибкие условия |
| --- | --- | --- |
| Стандарт (одноместный) | $90 | Early Bird – $78, корпоратив – $82 |
| Стандарт (двухместный) | $100 | Weekend +10%, MICE-группы – $88 |
| Полулюкс | $125 | Долгосрочное проживание (7+ ночей) – $110 |
| Люкс | $165 | Включает трансфер, завтрак, лаунж-доступ |

Обоснование: Тарифы на 3–5% выше среднерыночных ($85–110 за стандарт), но компенсируются уникальными преимуществами:

— конгресс-зал на 300 мест,
— китайская кухня + мандаринский язык на ресепшене,
— собственная служба безопасности.

#### 4.2.2. Аренда коммерческих помещений

| Тип помещения | Ставка (USD/м²/мес) | Условия |
| --- | --- | --- |
| Офисы (2–4 этажи) | $15 | Мин. аренда – 100 м², срок от 1 года |
| Европейский ресторан (1-й этаж) | $22 | Включает вентиляцию, подключение к кухне, парковку |

#### 4.2.3. Конференц-услуги

| Услуга | Стоимость (USD) |
| --- | --- |
| Аренда конгресс-зала (300 мест) | $34,6/час |
| Аренда конференц-зала (20–80 мест) | $25–30/час |
| Кофе-брейк | $8–12/место |
| Обед (банкет) | $25–35/место |

#### 4.2.4. SPA и фитнес

| Услуга | Стоимость (USD) |
| --- | --- |
| Дневной абонемент (бассейн, сауна, тренажёрный зал) | $18,3/сутки |
| Массаж (60 мин) | $45–60 |

### 4.3. Гибкие условия и пакетные предложения

Для повышения конкурентоспособности и лояльности внедряются:

- Early Bird — скидка 15% при бронировании за 30+ дней,

- Корпоративные тарифы — фиксированные ставки для компаний,

- MICE-пакеты — «конференция + обед + проживание» со скидкой до 20%,

- Пакет «SPA-отдых» — номер + SPA-абонемент,

- Прямые бронирования — скидка 10% при заказе через сайт.

### 4.4. Каналы продаж

- OTA: Booking.com, Ostrovok, Ctrip (для китайского рынка),

- Прямые продажи: сайт с онлайн-бронированием, call-центр,

- Корпоративные договоры: с российскими и китайскими компаниями,

- MICE-агентства: партнёрство с туроператорами и организаторами конгрессов.

Комиссия OTA заложена в бюджет на уровне 15–18%.

### 4.5. Управление доходами (Revenue Management)

Цены будут корректироваться на основе:

- сезона (май–октябрь — высокий),

- событийного календаря (выставки, конференции),

- уровня загрузки (динамическое ценообразование),

- конкурентной среды (мониторинг тарифов 10–15 отелей).

## 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (ОПЕРАЦИОННЫЙ) ПЛАН

### 5.1. Общие исходные данные по проекту

Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса G-S Plaza «Жемчужина» в Московском районе г. Минска (пер. Софьи Ковалевской, д. 48). Объект включает:

- 68-номерную гостиницу категории 4★,

- Ресторан китайской и европейской кухни (70 посадочных мест),

- СПА-комплекс с бассейном (18 м), сауной, двумя массажными кабинетами и тренажёрным залом,

- Конгресс-зал на 300 мест и три дополнительных конференц-зала,

- Офисные помещения общей площадью 9 555 м²,

- Торговые помещения (2 блока по 95 м² под кафе/ритейл на 1-м этаже).

Общая площадь комплекса — 22 757 м². Срок реализации проекта — ноябрь 2025 г. – май 2026 г. Дата официального открытия — 1 июня 2026 г.

На момент декабря 2025 г.:

- строительные работы завершены,

- объект ещё не введён в эксплуатацию,

- разрешительная документация (уведомление о начале гостиничной деятельности, акт звукоизоляции ≤35 дБ, СЭС, МЧС) — в процессе оформления,

- классификация на категорию «4 звезды» — не подана.

### 5.2. Архитектурно-планировочные решения

Комплекс спроектирован в соответствии с требованиями СТБ 2577-2020 и современными стандартами гостеприимства:

- Открытая планировка лобби — обеспечивает визуальную прозрачность и комфорт при заезде,

- Высококачественная внутренняя и наружная отделка — материалы импортного и местного производства,

- Энергоэффективные конструкции — тройное остекление, теплоизоляция, LED-освещение,

- Современные инженерные системы — индивидуальный климат-контроль, централизованная вентиляция, резервное электроснабжение.

Все гостевые номера оснащены:

- телевизором с международными каналами,

- высокоскоростным Wi-Fi,

- сейфом,

- феном,

- телефоном,

- мини-баром (в номерах категории «люкс» и выше).

### 5.3. Технологические решения

#### 5.3.1. Инженерные системы

- Электроснабжение: напряжение 380/220 В, резервный генератор на 100% нагрузки,

- Водоснабжение и канализация: автономная система с учётом пиковой нагрузки (68 номеров + SPA + ресторан + конгресс-зал),

- Вентиляция: приточно-вытяжная система с механическим побуждением,

- Отопление и кондиционирование: индивидуальные сплит-системы в номерах, централизованная система в общественных зонах,

- Пожарная безопасность: автоматическая система пожаротушения, дымоудаление, пожарные лестницы, огнестойкие перекрытия.

#### 5.3.2. Информационные технологии

- PMS-система — централизованное управление бронированиями, housekeeping, финансами,

- Электронные замки — интеграция с PMS, одноразовые ключ-карты,

- Wi-Fi — гостевой и служебный доступ (с раздельными VLAN),

- Видеонаблюдение — охват 100% общественных зон, архив на 30 дней,

- Онлайн-бронирование — сайт с интеграцией в Booking.com, Ostrovok, Ctrip.

#### 5.3.3. Обеспечение безопасности

- Собственная служба безопасности — 11 человек (включая старших охранников),

- Круглосуточный контроль,

- Система оповещения при ЧС,

- Журналы учёта посетителей и инцидентов.

### 5.4. Программа производства и реализации (этапы открытия)

Подготовка и запуск комплекса осуществляются в четыре фазы, в соответствии с утверждённым «План-календарь.xlsx»:

#### Фаза IV. Стратегическая и организационная (ноябрь – декабрь 2025 г.)

- Утверждение оргструктуры (106 штатных единиц),

- Назначение временных руководителей (F&B-менеджер, HR),

- Разработка ТЗ на PMS,

- Подготовка пакета документов для разрешительных органов,

- Утверждение ценовой политики и тарифной матрицы.

#### Фаза III. Подготовка команды и административные процедуры (декабрь 2025 – январь 2026 г.)

- Набор ключевого персонала,

- Заключение договоров с подрядчиками (уборка, техобслуживание),

- Пуско-наладка инженерных систем,

- Начало обучения персонала (курсы администратора, стандарты 4★).

#### Фаза II. Техническая и операционная готовность (февраль – март 2026 г.)

- Расстановка мебели,

- Комплектация номеров и служебных зон,

- Настройка PMS и интеграция с OTA,

- Разработка и утверждение SOP для всех служб,

- «Сухие прогоны» операционных сценариев.

#### Фаза I. Финальный этап (апрель – май 2026 г.)

- Soft opening (22–28 апреля 2026 г.) — пробные заезды с партнёрами, СМИ, фам-трип,

- Финальная уборка и детейлинг всех помещений,

- Получение всех разрешений (СЭС, МЧС, уведомление о начале деятельности),

- Подача заявки на классификацию «4 звезды»,

- Официальное открытие — 1 июня 2026 г.

### 5.5. Ключевые операционные особенности

- Круглосуточная работа

  - Лобби-бар и ресторан работают 24/7,

  - Горничные — в трёхсменном режиме (включая дежурную ночную смену),

  - Служба безопасности — круглосуточно.

- Многоязычность

  - Персонал ресепшн и F&B владеет русским, английским и китайским языками,

  - Меню, правила проживания, информационные стенды — на 4 языках (включая китайский).

- Отсутствие официального консьерж-сервиса

  - Функции консьержа (бронирование такси, экскурсий, хранение ценных вещей) выполняет старший администратор, в соответствии с требованиями СТБ 2577-2020.

- Цифровизация

  - Стандарты, чек-листы, обучение — в Notion.

  - Учёт ключей, инвентаря, мини-баров — в цифровой системе.

  - Все отчёты — ежедневные, в реальном времени.

- Соблюдение требований СТБ 2577-2020

  - Звукоизоляция ≤35 дБ (акт в процессе получения).

  - Evening turndown-сервис (внедрение с мая 2026 г.).

  - Мини-бары в люксах — подтверждено.

### 5.6. Управление качеством и контролем

- Стандарт номерного фонда (СНФ) — полностью актуализирован, включает раздел «Заключение» с ключевыми принципами:

  - ответственность за имущество гостя и отеля,

  - культура общения,

  - безопасность,

  - качество уборки.

- KPI по должностям — разрабатываются для всех служб (Front Office, Housekeeping, F&B, SPA),

- Трёхуровневый контроль качества:

  - Самоконтроль (горничная, официант),

  - Контроль супервайзера (старшая горничная, метрдотель),

  - Аудит управляющего (ежедневные обходы по чек-листам).

## 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

### 6.1. Организационная структура

Организационная структура G-S Plaza «Жемчужина» построена по функциональному принципу и соответствует требованиям СТБ 2577-2020 для гостиниц категории «4 звезды». Структура обеспечивает чёткое распределение зон ответственности, эффективное взаимодействие между службами и возможность масштабирования при росте загрузки.

На момент открытия (май 2026 г.) утверждена следующая структура:

- Управляющий — единый центр принятия решений, курирует все направления.

- Служба приёма, размещения и бронирования (СПБиР) — 9 человек (включая персонал ресепшн и администраторов SPA).

- Служба номерного фонда (Housekeeping) — 14 человек (горничные, старшие горничные, заведующий складом МТО).

- Служба маркетинга и продаж — 2 человека (начальник и специалист по рекламе и аренде).

- Служба F&B — 33 человека (ресторан китайской и европейской кухни, лобби-бар, кухня).

- Кадрово-юридическая служба — 3 человека (юрист, специалист по кадрам, секретарь-референт с функцией переводчика).

- Бухгалтерско-финансовая служба — 4 человека.

- Служба технического обеспечения — 7 человек (главный инженер, сантехники, электрики, инженеры).

- Служба логистики и закупок — 3 человека.

- Служба безопасности — 11 человек (включая охрану и старших охранников).

Общая численность персонала — 106 штатных единиц, что обеспечивает:

- круглосуточную работу (включая ночную смену горничных и бара),

- соблюдение нормативов СТБ 2577-2020 по соотношению персонала к номерам (1:4,2),

- бесперебойное функционирование всех зон: 68 номеров, конгресс-зал на 300 мест, SPA, рестораны, офисы.

### 6.2. Ключевые должностные обязанности

#### Управляющий

- Общее руководство проектом открытия и эксплуатацией комплекса.

- Контроль исполнения инвестиционного и операционного планов.

- Взаимодействие с инвесторами, классификаторами, госорганами.

- Утверждение тарифной политики, маркетинговых кампаний, бюджетов.

- Назначение временных руководителей и супервайзеров.

#### Начальник службы СПБиР

- Управление Front Office, бронированием, администраторами SPA.

- Обеспечение соответствия стандартам 4★: культура общения, обработка жалоб, безопасность.

- Выполнение функций консьержа (хранение ценностей, бронирование такси и экскурсий).

- Контроль PMS, работы с OTA, качества welcome-процедур.

#### Начальник службы номерного фонда

- Организация работы горничных (включая ночную смену).

- Контроль качества уборки по утверждённому Стандарту номерного фонда (СНФ).

- Учёт мини-баров, линюшки, инвентаря.

- Внедрение turndown-сервиса с марта 2026 г. (обязательно по СТБ).

#### Менеджер F&B

- Управление рестораном китайской и европейской кухни, лобби-баром.

- Контроль себестоимости, разработка меню, обучение персонала.

- Обеспечение многоязычности: меню на мандаринском, персонал с базовыми знаниями китайского.

- Организация банкетов, кофе-брейков, room service.

#### Начальник службы маркетинга и продаж

- Реализация стратегии привлечения: РФ, КНР, MICE, бизнес-гости.

- Работа с OTA (Booking, Ostrovok, Ctrip), прямые продажи, корпоративные договоры.

- Управление digital-присутствием (Instagram, VK, WeChat, сайт).

- Организация pre-opening активностей: soft opening, фам-трипы, PR.

### 6.3. Подбор и обучение персонала

#### 6.3.1. Набор персонала

- Подбор ведётся в соответствии с утверждённым календарным планом открытия (ноябрь 2025 — май 2026 г.).

- Приоритет — кандидаты с опытом работы в 4–5★ отелях, знанием английского и китайского языков.

- Все вакансии согласованы с штатным расписанием и бюджетом на персонал.

#### 6.3.2. Обучение персонала

Разработан 90-дневный план адаптации для всех новых сотрудников, включающий:

| Этап | Срок | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | День 1–7 | Вводный инструктаж: безопасность, культура компании, стандарты 4★, многоязычность |
| Недели 2–4 | День 8–28 | Обучение по должности: PMS, housekeeping, F&B, SOP, работа с гостями из КНР/РФ |
| Недели 5–8 | День 29–56 | Практика под контролем супервайзера, отработка сценариев (заезд, выезд, жалоба, ЧС) |
| Недели 9–12 | День 57–84 | Самостоятельная работа, финальная аттестация, включение в систему KPI |

📌 Особое внимание:

- Китайский язык — обязательное требование для ресепшн и F&B (минимум HSK 2 или подтверждённый опыт).

- Сертификаты — прохождение курсов «Администратор гостиницы» (450 BYN) и «Управление персоналом» (650 BYN) — включено в бюджет обучения.

### 6.4. Система мотивации и контроля качества

#### 6.4.1. KPI и оценка персонала

Для каждой должности разработаны ключевые показатели эффективности, включая:

- Front Office: скорость заезда/выезда, удовлетворённость гостей, точность данных в PMS.

- Housekeeping: соответствие чек-листу уборки, отсутствие замечаний.

- F&B: скорость подачи, возврат блюд, отзывы.

Оценочные листы (assessment sheets) ведутся в Notion и обновляются еженедельно.

#### 6.4.2. Контроль качества

- Трёхуровневый контроль:

  - Самоконтроль →

  - Контроль супервайзера →

  - Аудит Управляющего (ежедневные обходы по чек-листам).

- Все стандарты (СНФ, SOP, регламенты) доступны в цифровом виде (Notion).

#### 6.4.3. Мотивация

- Система премирования по KPI (до 15% от оклада).

- Программа лояльности для персонала: бонусы за рекомендацию гостей, участие в MICE-мероприятиях.

- Регулярные брифинги и фидбэк-сессии.

### 6.5. Внешняя поддержка

На этапе открытия (ноябрь 2025 — май 2026 г.) привлекаются специалисты от HRS на срок 2,5 месяца для:

- настройки PMS и интеграций,

- разработки SOP по всем службам,

- подготовки к прохождению классификации на «4 звезды».

Их работа включена в дорожную карту открытия и согласована с Управляющим.

## 7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

### 7.1. Целевые сегменты и позиционирование

G-S Plaza «Жемчужина» позиционируется как современный премиальный отель категории 4★ с уникальным фокусом на:

- гостей из Российской Федерации и Китайской Народной Республики,

- деловых клиентов (включая компании, переносящие офисы в Беларусь),

- MICE-сегмент (конгрессы, конференции, выставки, корпоративы).

Уникальное торговое предложение (УТП) комплекса включает:

- конгресс-зал на 300 мест — крупнейший в частном секторе Минска,

- аутентичный ресторан китайской кухни с меню на китайском языке,

- многоязычный персонал (русский, английский, китайский),

- полная цифровизация сервиса (онлайн-бронирование, PMS, OTA),

- собственная служба безопасности и круглосуточный режим работы.

Позиционирование:

«4★-отель нового поколения: где восточное гостеприимство встречается с европейскими стандартами — в сердце Минска».

### 7.2. Каналы продаж

#### 7.2.1. Онлайн-каналы (OTA)

- Booking.com, Ostrovok.ru, Airbnb — основные каналы для индивидуальных гостей (FIT),

- Ctrip (Trip.com), Fliggy — ключевые платформы для китайского рынка,

- Google Hotel Ads, Meta Ads — для привлечения трафика на прямые каналы.

Комиссия OTA заложена в бюджете на уровне 15–18% от выручки.

#### 7.2.2. Прямые продажи

- Официальный сайт с онлайн-бронированием и возможностью оплаты через Visa/Mastercard, Apple Pay, Alipay, WeChat Pay,

- Call-центр — русско-, англо- и китайскоязычный,

- Программа лояльности — скидки, бонусы и early-bird предложения для повторных гостей.

Цель: снизить долю OTA до 40% к концу 2026 г.

#### 7.2.3. Корпоративные и групповые договоры

- Подписание долгосрочных контрактов с:

  - российскими и китайскими компаниями в Беларуси,

  - MICE-агентствами,

  - государственными структурами (конгрессы, семинары).

- Гибкие корпоративные тарифы и пакетные предложения («номер + SPA», «конференция + обед»).

### 7.3. Маркетинговые активности до открытия (pre-opening)

#### 7.3.1. Soft Opening (апрель 2026 г.)

- Приглашение партнёров, СМИ, блогеров и MICE-организаторов на пробный заезд,

- Проведение фам-трипа для туроператоров из РФ и КНР,

- Сбор фидбэка и корректировка сервисных процессов до grand opening.

#### 7.3.2. Digital-маркетинг

- Социальные сети: Instagram, VK, TikTok, WeChat — с контентом на 3 языках,

- Контент-стратегия:

  - «За кулисами открытия» (стройка, обучение персонала, тестирование SPA),

  - «Почему китайцы выбирают Минск?» (материалы для целевой аудитории),

  - «MICE-инфраструктура G-S Plaza» (для корпоративных клиентов).

- Email-маркетинг: welcome-цепочка, напоминания, опросы удовлетворённости.

#### 7.3.3. PR и офлайн-продвижение

- Размещение пресс-релизов в  Dev.by, China Daily, Russian Travel News,

- Участие в выставках: ITB Berlin, China Outbound Tourism,

- Наружная реклама: баннеры, бегущая строка, радио (в зоне Московского района),

- Открытие летней площадки — как отдельное событие с живой музыкой и дегустацией.

### 7.4. Гибкие тарифные условия и программы стимулирования

| Программа | Описание | Целевой сегмент |
| --- | --- | --- |
| Early Bird | Скидка 15% при бронировании за 30+ дней | Индивидуальные гости |
| MICE-пакет | «Зал + обед + проживание» со скидкой до 20% | Организаторы мероприятий |
| SPA-отдых | Бесплатный доступ к бассейну и сауне при проживании | Туристы из РФ/КНР |
| Прямой заказ | Скидка 10% при бронировании через сайт | Лояльные гости |
| Корпоративный контракт | Фиксированные ставки, free room за каждые 10 номеров | Бизнес-клиенты |

### 7.5. Многоязычная коммуникация

Все точки контакта адаптированы под целевые рынки:

- Сайт, PMS, меню, правила проживания — на русском, английском, белорусском и китайском,

- Персонал ресепшн и F&B — владение мандаринским языком (минимум HSK 2),

- Оплата — Alipay, WeChat Pay, Visa, Mastercard,

- Информационные стенды — QR-коды с переводом на 4 языка.

### 7.6. Этапы реализации маркетинговой стратегии

| Этап | Срок | Ключевые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Pre-launch | Ноябрь 2025 — январь 2026 | — Разработка сайта и аккаунтов OTA — Создание визуального контента — Подписание договоров с Ctrip, Booking |
| Soft Opening | Апрель 2026 | — Приглашение партнёров и СМИ — Запуск email- и social-кампаний — Тестирование сервиса |
| Grand Opening | Май–июнь 2026 | — Открытие летней площадки — PR-кампания, живая музыка, дегустация — Активация программ лояльности |
| Устойчивая эксплуатация | Июль 2026 — далее | — Работа с корпоративными клиентами — Участие в MICE-выставках — Анализ и оптимизация ROI по каналам |

### 7.7. Бюджет маркетинга

Общий маркетинговый бюджет на 2025–2026 гг. — $64 000, включая:

- Digital-маркетинг — $25 000 (таргет, SEO, контент),

- PR и события — $15 000 (soft opening, grand opening, выставки),

- Полиграфия и POS-материалы — $5 000,

- Обучение персонала — $1 000 (межкультурная коммуникация),

- Резерв — $18 000 (на непредвиденные активности и масштабирование успешных кампаний).

## 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

### 8.1. Общие допущения и горизонт расчёта

Финансовая модель разработана на 9-летний горизонт (2025–2033 гг.), что соответствует сроку окупаемости инвестиций по стандартной практике гостиничных проектов в Республике Беларусь.

Первый год (2025) — год открытия: объект вводится в эксплуатацию в июне 2026 г., поэтому расчёт выручки и расходов ведётся с июля 2026 г. по декабрь 2026 г. как за 6 месяцев.

Ключевые допущения:

- Ставка дисконтирования — 1,19% (средневзвешенная стоимость капитала по данным НБ РБ на декабрь 2019 г.),

- Валютный курс — 1 USD = 2,1062 BYN,

- Налог на прибыль — 18%,

- Среднегодовая инфляция — 5% (учтена в динамике расходов с 2027 г.),

- Расчёт ведётся в долларах США для сопоставимости с международной практикой.

### 8.2. Инвестиционные затраты

Общий объём инвестиций составляет 26 194,2 тыс. USD, включая:

| Статья | Сумма (тыс. USD) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты (без НДС) | 21 666,7 | Строительство, мебель, оборудование, инженерные системы |
| НМА (нематериальные активы) | 4 333,3 | PMS, сайт, бренд, лицензии, обучение |
| Прирост чистого оборотного капитала | 194,2 | Мини-бары, линюшки, запасы на 1 месяц |
| Итого инвестиции | 26 194,2 |  |

Источники финансирования:

- Заёмные средства: 26 000 тыс. USD (99,3%),

- Собственные средства: 194,2 тыс. USD (0,7%) — покрывают прирост оборотного капитала.

### 8.3. Прогноз выручки

#### 8.3.1. Гостиничные услуги (проживание)

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027–2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя загрузка | 50% | 58% | 60% |
| Средний тариф (USD/сутки) | $99,2 | $101,1 | $102,0 |
| Количество номеров | 68 | 68 | 68 |
| Выручка (USD) | 1 222 000 | 1 430 000 | 1 515 000 |

Расчёт: 68 × 365 × загрузка × тариф / 12 мес. × 6 мес. (в 2025 г.)

#### 8.3.2. F&B (ресторан и бар)

| Источник | Средний чек (USD) | Кол-во гостей/мес. | Выручка/год (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| A la carte (ресторан китайской/европейской кухни) | $25–35 | 1 000 | $300 000 |
| Лобби-бар | $8–12 | 1 800 | $150 000 |
| Итого F&B | — | — | $450 000 |

Учёт: 70 посадочных мест × 2 оборота в день × 30 дней = ~4 200 covers/мес.

#### 8.3.3. Конференц-зал и мероприятия

| Услуга | Цена (USD) | Кол-во мероприятий/год | Выручка (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда зала (300 мест) | $34,6/час | 120 | $250 000 |
| Кофе-брейк / обед | $25–35/место | 10 000 covers | $300 000 |
| Итого конференции | — | — | $550 000 |

#### 8.3.4. Аренда коммерческих помещений

- Офисы: 9 555 м² × $15/м²/мес = $1 719 900/год,

- Кафе: 190 м² × $22/м²/мес = $50 160/год,

- Итого аренда: $1 770 060/год.

#### 8.3.5. Прочие доходы

- SPA-абонемент: $18,3 × 20 гостей/день × 365 = $133 000,

- Мини-бар: $5 × 20 номеров × 365 = $36 500,

- Итого прочие: $169 500.

#### 8.3.6. Сводная выручка

| Источник | 2025 (6 мес.) | 2026 | 2027–2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проживание | $1 222 000 | $1 430 000 | $1 515 000 |
| F&B | $225 000 | $450 000 | $450 000 |
| Конференции | $275 000 | $550 000 | $550 000 |
| Аренда | $885 000 | $1 770 060 | $1 770 060 |
| Прочие | $85 000 | $169 500 | $169 500 |
| Итого выручка | $2 702 000 | $4 369 560 | $4 454 560 |

### 8.4. Операционные расходы (OPEX)

| Статья расходов | Годовая сумма (USD) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ФОТ (106 чел.) | $1 212 000 | Средняя ЗП — $950/мес |
| Налоги на ЗП (34,6%) | $419 352 |  |
| Маркетинг | $64 000 | Digital, PR, печать, участие в выставках |
| Комиссия OTA | $393 260 | 15% от выручки проживания |
| ЖКХ (электричество, вода, отопление) | $102 000 | Для 68 номеров + SPA + ресторан + офисы |
| Техобслуживание и ремонт | $30 000 |  |
| Закупки (бельё, химия, продукты, ТМЦ) | $320 000 |  |
| Административные расходы (связь, ПО, канцелярия) | $36 000 |  |
| Бухгалтерия, юриспруденция, аудит | $24 000 |  |
| Страховка, безопасность | $18 000 |  |
| Итого OPEX | $2 598 612 |  |

Примечание: Амортизация и проценты по кредиту вынесены отдельно.

### 8.5. Прибыль и денежные потоки

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027–2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | $2 702 000 | $4 369 560 | $4 454 560 |
| OPEX (без амортизации) | $1 299 306 | $2 598 612 | $2 598 612 |
| EBITDA | $1 402 694 | $1 770 948 | $1 855 948 |
| Амортизация | $300 000 | $300 000 | $300 000 |
| Проценты по кредиту | $230 000 | $230 000 | $230 000 |
| Налог на прибыль (18%) | $156 845 | $221 171 | $221 171 |
| Чистая прибыль | $715 849 | $1 019 777 | $1 104 777 |
| Операционный денежный поток | $1 015 849 | $1 319 777 | $1 404 777 |

### 8.6. Экономическая эффективность проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | $176 200 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 1,57% |
| Индекс рентабельности (PI) | 1,01 |
| Простой срок окупаемости | 7 лет 7 месяцев (с момента открытия) |
| Динамический срок окупаемости | 8 лет 8 месяцев |

Вывод:
Проект является финансово устойчивым и окупаемым, несмотря на низкую ставку IRR (обусловлено низкой ставкой дисконтирования и консервативным прогнозом загрузки).

При росте загрузки до 65% к 2027 г. IRR может достичь 3,2%, а срок окупаемости сократится до 6 лет.

### 8.7. Анализ безубыточности и чувствительности

- Точка безубыточности: достигается при загрузке 38% (около 26 номеров/сутки).

- Проект устойчив к снижению выручки до 12% или росту OPEX до 15%.

- Наибольшее влияние на NPV оказывают:

  - Средняя загрузка (±10% → NPV изменяется на ±$42 000),

  - Средний тариф (±5% → NPV ±$28 000),

  - Курс USD/BYN (±10% → NPV ±$18 000).

### 8.8. Потребность в оборотном капитале и ликвидность

- Ежемесячный операционный остаток — не ниже $80 000,

- Резервный фонд — $260 000 (10% от инвестиций),

- Коэффициент текущей ликвидности — >1,8 с 2026 г.,

- Коэффициент покрытия долга (DSCR) — >1,3 с 2027 г.

## 9. АНАЛИЗ РИСКОВ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

### 9.1. Классификация рисков

В рамках реализации инвестиционного проекта строительства и запуска гостиничного и делового комплекса G-S Plaza «Кемьюхина» выявлены следующие категории рисков:

- Внешние (макроуровневые) — связанные с общеэкономической, политической и регуляторной средой;

- Внутренние (микроуровневые) — обусловленные особенностями реализации проекта, управлением, персоналом и операционными процессами;

- Рыночные — связанные с изменением спроса, конкуренцией и ценовой средой;

- Финансовые — связанные с ликвидностью, валютными колебаниями, ростом затрат;

- Юридические и разрешительные — обусловленные требованиями законодательства и классификационных органов.

Все риски классифицированы по степени влияния (высокая, средняя, низкая) и вероятности наступления (вероятен, возможен, маловероятен).

### 9.2. Ключевые риски и меры по их снижению

#### 1. Отсутствие разрешительной документации к моменту открытия

- Описание: На декабрь 2025 г. не получены:

  - уведомление о начале гостиничной деятельности,

  - акт звукоизоляции (≤35 дБ),

  - санитарно-эпидемиологическое заключение,

  - заключение МЧС,

  - официальная классификация на категорию «4 звезды».

- Степень влияния: высокая

- Вероятность: вероятна (при текущих темпах согласования)

- Меры снижения:

  - Утвердить еженедельный график согласования с контролирующими органами (см. «План-календарь.xlsx»);

  - Назначить ответственного (юриста) за сопровождение пакета документов;

  - Включить в резервный фонд (10%) средства на ускоренное прохождение экспертиз;

  - Провести внутренний аудит соответствия СТБ 2577-2020 до подачи заявки на классификацию.

#### 2. Недостижение прогнозной загрузки (ниже 50 % в 1-й год)

- Описание: Рост конкуренции в Минске (10+ новых отелей 4–5★ к 2026 г.) и нестабильность туристического потока могут привести к занижению загрузки.

- Степень влияния: высокая

- Вероятность: возможна

- Меры снижения:

  - Активное продвижение в сегментах с гарантированным спросом: MICE (конгрессы на 300 мест), китайские делегации, российские бизнес-гости;

  - Внедрение гибкой ценовой политики (early-bird, корпоративные тарифы, пакеты);

  - Запуск программы лояльности и прямых продаж (сайт, CRM);

  - Контрактация минимум 3–5 MICE-агентств до открытия.

#### 3. Зависимость от внешних поставщиков и подрядчиков

- Описание: Ключевые функции (PMS, уборка, техобслуживание, обучение от HRS) переданы внешним партнёрам. Срыв сроков или качества их работы напрямую влияет на открытие.

- Степень влияния: средняя

- Вероятность: возможна

- Меры снижения:

  - Заключение договоров с чёткими SLA (сроки, штрафы за срыв);

  - Назначение внутренних координаторов (IT- и маркетинговый координаторы);

  - Проведение еженедельных совещаний с подрядчиками (см. «План-календарь.xlsx»);

  - Наличие резервных поставщиков (например, по клинингу и IT-поддержке).

#### 4. Недостаточная подготовка персонала

- Описание: Отсутствие постоянных менеджеров (F&B, HR), а также высокие требования к многоязычности (китайский язык) создают риск низкого качества сервиса.

- Степень влияния: высокая

- Вероятность: вероятна

- Меры снижения:

  - Внедрение 90-дневного плана адаптации с обязательной аттестацией;

  - Назначение временных руководителей с чёткими KPI;

  - Обязательное прохождение курсов «Администратор гостиницы» (450 BYN) и «Управление персоналом» (650 BYN);

  - Требование подтверждённого владения китайским языком (минимум HSK 2) для ресепшн и F&B.

#### 5. Юридические и репутационные риски при работе с гостями из КНР

- Описание: Отсутствие мандаринского языка в правилах, меню, информационных стендах, а также несоответствие культурным ожиданиям (minibar, turndown, оплата через Alipay) могут привести к негативным отзывам и потере репутации.

- Степень влияния: средняя

- Вероятность: возможна

- Меры снижения:

  - Перевод всех гостевых документов на китайский язык к 28.12.2025 (см. «Докумнты управления.xlsx», п. 7, 38);

  - Внедрение системы оплаты Alipay/WeChat Pay;

  - Включение китайской кухни и персонала с языковыми навыками в ключевые зоны (ресепшн, ресторан);

  - Проведение тренингов по межкультурной коммуникации.

#### 6. Финансовые риски: валютные колебания и рост OPEX

- Описание: Рост курса USD/BYN или рост цен на энергоносители, продукты и ФОТ может привести к превышению бюджета OPEX.

- Степень влияния: средняя

- Вероятность: возможна

- Меры снижения:

  - Фиксация ключевых расходов в USD (аренда, IT, обучение);

  - Внедрение энергоэффективных решений (LED-освещение, индивидуальный климат-контроль);

  - Создание резервного фонда (10% от бюджета открытия);

  - Контроль OPEX по еженедельным отчётам (P&L, revenue report).

### 9.3. Матрица рисков

| Риск | Степень влияния | Вероятность | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие разрешений | Высокая | Вероятна | Проактивное сопровождение, внутренний аудит, резервные средства |
| Низкая загрузка | Высокая | Возможна | Фокус на MICE и КНР, гибкие тарифы, прямые продажи |
| Зависимость от подрядчиков | Средняя | Возможна | SLA, внутренние координаторы, резервные поставщики |
| Недостаточная подготовка персонала | Высокая | Вероятна | 90-дневный план, аттестация, временные руководители |
| Риски при работе с китайскими гостями | Средняя | Возможна | Перевод документов, Alipay, обучение персонала |
| Валютные и инфляционные риски | Средняя | Возможна | Фиксация в USD, резервный фонд, энергоэффективность |

### 9.4. Общая стратегия управления рисками

Проект предусматривает проактивный подход к управлению рисками:

- Раннее выявление — все риски фиксируются в цифровом трекере задач;

- Распределение ответственности — за каждый риск назначен владелец;

- Контрольные точки — еженедельные совещания с фиксацией отклонений;

- Резервирование ресурсов — 10% бюджета и 2–4 недели в графике открытия.

В случае наступления критического риска (например, отказ в классификации) предусмотрен план-Б: временная работа как «гостиница без категории» с одновременным устранением замечаний и повторной подачей документов.

## 10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН

### 10.1. Этапы запуска и ключевые вехи

Официальный план открытия гостиничного и делового комплекса G-S Plaza «Кемьюхина»разработан в соответствии с утверждённым «План-календарь.xlsx» и состоит из четырёх фаз:

| Фаза | Срок | Ключевые мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Стратегическая и организационная | Ноябрь — декабрь 2025 г. | Утверждение оргструктуры (106 штатных единиц), бюджета открытия, ТЗ на PMS, договоров с подрядчиками | Управляющий |
| III. Подготовка команды и административные процедуры | Декабрь 2025 — январь 2026 г. | Набор персонала, обучение, пуско-наладка инженерных систем, настройка PMS | HR, Инженерная служба |
| II. Техническая и операционная готовность | Февраль — март 2026 г. | Комплектация номеров, расстановка мебели, внедрение SOP, «сухие прогоны» | Управляющий, Начальники служб |
| I. Финальный этап | Апрель — май 2026 г. | Soft opening (22–28 апреля), финальная уборка, получение всех разрешений, официальное открытие — 1 июня 2026 г. | Вся команда |

### 10.2. Основные контрольные точки (Milestones)

| № | Контрольная точка | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение штатного расписания и оргструктуры | 30.11.2025 | Выполнено |
| 2 | Назначение временных руководителей (F&B, HR) | 14.12.2025 | В процессе |
| 3 | Подача заявки на классификацию «4 звезды» | 28.12.2025 | Планируется |
| 4 | Завершение обучения персонала (90-дневный план) | 31.03.2026 | Планируется |
| 5 | Получение акта звукоизоляции (≤35 дБ) | 10.01.2026 | Планируется |
| 6 | Soft opening с приглашёнными гостями | 22–28.04.2026 | Планируется |
| 7 | Официальное открытие | 01.06.2026 | Утверждено |

### 10.3. Система мониторинга и отчётности

- Все задачи отслеживаются в цифровом трекере (Notion/Excel) с еженедельным обновлением.

- Еженедельные совещания под руководством Управляющего с фиксацией отклонений и корректирующих действий.

- Финансовая отчётность (P&L, revenue report) формируется ежедневно, начиная с июня 2026 г.

### 10.4. Критерии готовности к открытию

Комплекс считается готовым к открытию при выполнении всех условий:

Наличие уведомления о начале гостиничной деятельности
Получение санитарно-эпидемиологического заключения (гостиница, ресторан, SPA)
Получение акта звукоизоляции ≤35 дБ
Наличие заключения МЧС по пожарной безопасности
Подача заявки на классификацию «4 звезды»
Завершение 90-дневного плана обучения персонала
Утверждение всех SOP и стандартов (в т.ч. СНФ)
Полная комплектация номеров и общественных зон
Активация всех каналов бронирования (Booking, Ctrip, сайт)

## 11. АРЕНДА И ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

### 11.1. Общие сведения о бизнес-центрах

В составе многопрофильного комплекса G-S Plaza «Кемьюхина» предусмотрены два бизнес-центра:

- Корпус А — 4-этажное здание с панорамными окнами и видом на город и парк. Общая площадь офисных помещений: 1 289,0 м².
Все помещения сдаются с черновой отделкой.

- Корпус Б — 8-этажное здание, оснащённое современными инженерными системами и оптоволоконной связью.
Общая площадь офисных помещений: 8 266,4 м². Все помещения с черновой отделкой.

Общая площадь коммерческой недвижимости (офисы): 9 555,4 м².

Кроме того, на 1-м этаже корпуса Б предусмотрены торговые помещения общей площадью 190 м² (2 блока по 95 м²), предназначенные под кафе или ритейл, с возможностью аренды или продажи.

Все помещения оснащены:

- системами безопасности и пожаротушения,

- индивидуальным климат-контролем,

- высокоскоростным интернетом (оптоволокно),

- парковкой на 300 мест.

Для арендаторов предусмотрены преференции:

- скидки на посещение SPA-комплекса,

- скидки на организацию корпоративных обедов и кофе-брейков.

### 11.2. Конкурентная среда и рыночные условия

На декабрь 2025 г. рынок офисной недвижимости Минска характеризуется:

- Падением спроса за счёт релокации компаний, перехода на удалённую работу и сокращения расходов,

- Ростом предложения — в 2024 г. введено 169,2 тыс. м² новых офисных площадей,

- Снижением цен:

  - арендная ставка упала с 10–22 EUR/м² (2019–2020) до 6–15,1 EUR/м² (2022–2023),

  - цена продажи снизилась с 1 500–2 000 USD/м² до 1 138–1 528 USD/м².

Вакантность бизнес-центров Московского района (где расположен объект) составляет 11,7%, а для объектов класса «В» и «В+» — 13,7%.

Основные конкуренты в районе:

- БЦ «SV Plaza» (Железнодорожная ул., 33) — класс «В»,

- БЦ «Софит» (пер. Софьи Ковалевской, 60) — класс «С»,

- МФК «Титан» (Дзержинского пр., 104) — класс «В+».

Средняя цена аренды в районе: 12,2–16,6 USD/м²/мес.

### 11.3. Стратегия продаж и аренды

#### 11.3.1. Целевые сегменты

- Малый и средний бизнес (до 100 м²),

- IT-компании и стартапы (100–300 м²),

- Корпоративные клиенты (свыше 300 м², блочная планировка),

- Кафе и ритейл (1-й этаж, 95 м²).

#### 11.3.2. Условия аренды

- Ставка: 15 USD/м²/мес для офисов,

- Ставка: 22 USD/м²/мес для торговых помещений (1-й этаж),

- Минимальный срок аренды: 12 месяцев,

- Возможны гибкие условия при долгосрочной аренде и предоплате.

#### 11.3.3. Условия продажи

- Цена: 1 500–2 200 USD/м²,

- Возможна продажа с НДС (см. п. 11.5).

### 11.4. План реализации (аренда и продажа)

| Год | Этаж | Площадь, м² | Форма реализации | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 | 640,8 | Аренда | I–IV кв. |
| 2024 | 2 | 580,2 | Аренда | I–IV кв. |
| 2025 | 3–4 | 1 505,0 | Аренда | I–IV кв. |
| 2026 | 5–6 | 1 505,0 | Аренда | I–IV кв. |
| 2027 | 7–8 | 1 505,0 | Аренда | I–IV кв. |

Дополнительно:

- Торговые помещения (190 м²) — продажа или аренда с 2025 г.,

- Офисы свыше 150 м² — приоритет — продажа,

- Офисы до 100 м² — приоритет — аренда.

Общий объём реализации:

- Аренда: 6 736,0 м²,

- Продажа: 2 819,4 м².

### 11.5. Финансовый прогноз по коммерческой недвижимости

#### 11.5.1. Выручка от аренды

| Год | Площадь аренды, м² | Ставка, USD/м²/мес | Месяцев | Выручка, тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2 066,8 | 11,2 | 8 | 225,7 |
| 2027 | 2 143,4 | 11,2 | 12 | 349,1 |
| 2028 | 2 143,4 | 11,2 | 12 | 174,6 |
| 2029 | 0 | — | — | 0,0 |

Примечание: ставка снижена до 11,2 USD/м²/мес (вместо 15) с учётом рыночного спада и необходимости ускоренной аренды.

#### 11.5.2. Выручка от продажи

| Год | Площадь продажи, м² | Цена, USD/м² | Выручка, тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2 066,8 | 1 334 | 2 757,1 |
| 2027 | 2 143,4 | 1 334 | 2 859,3 |
| 2028 | 2 143,4 | 1 334 | 2 859,3 |
| 2029 | 2 143,4 | 1 334 | 2 859,3 |

Цена снижена на 7% от среднерыночной (1 434 → 1 334 USD/м²) для повышения конкурентоспособности.

#### 11.5.3. Итого выручка от коммерческой недвижимости

| Год | Аренда, тыс. USD | Продажа, тыс. USD | Итого, тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 225,7 | 2 757,1 | 2 982,8 |
| 2027 | 349,1 | 2 859,3 | 3 208,4 |
| 2028 | 174,6 | 2 859,3 | 3 033,9 |
| 2029 | 0,0 | 2 859,3 | 2 859,3 |

### 11.6. Маркетинговая поддержка продаж и аренды

- Создание отдела продаж/аренды (2 специалиста),

- Размещение объявлений на ЦИАН, Kufar.by, OLX,

- Целевая реклама в Instagram, Facebook, TikTok, VK,

- Участие в выставках коммерческой недвижимости,

- Прямые продажи через риэлторские агентства (договоры с комиссией 3–5%),

- Организация показов объектов с демонстрацией инфраструктуры (конгресс-зал, SPA, парковка).

### 11.7. Ключевые риски и меры по снижению

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Низкий спрос на офисы | Гибкие условия аренды, скидки, пакетные предложения (офис + парковка + SPA) |
| Высокая конкуренция | Акцент на уникальных преимуществах: конгресс-зал, SPA, парковка, новизна объекта |
| Падение цен | Фиксация цен в USD, стимулирование продаж через early-bird скидки |
| Долгая реализация | Параллельная работа с риэлторами и прямые продажи, резервный фонд на маркетинг |